"Users stories" par fonctionnalité:
1- Inscription:
- En tant que client je souhaite pouvoir m'inscrire via le formulaire d'inscription afin de m'authentifier sur mon espace de travail.
- En Tant qu'administrateur je souhaite pouvoir valider une inscription via un mail de confirmation afin de sécuriser l'accés pour le client.

2- Connexion:
- En tant que client je souhaite pouvoir m'authentifier avec mon login et mot de passe afin de me connecter sur l'application.
- En tant qu'administrateur je souhaite pouvoir m'identifier comme admin de EmpirApp afin d'en tenir de la gesion.

3- Suppression de compte:
- En tant que client je veux pouvoir supprimer mon compte sur EmpirApp en appuiyant sur "supprimer" afin de garantir la confidentialité de mes informations personnelles.
- En tant qu'administrateur je souhaite pouvoir supprimer n'importe quel compte sans que les autre utilisateur soient impactés afin de purger la base et sécurisé les espaces de travail,

4- Gestion des comptes:
En tant qu'administratur je souhaite pouvoir consulter et modifier des comptes client afin de garantir la sécurité de l'application.

5- Création d'application:
En tant que client je souhaite pouvoir creer des applications sur mon espace personnelle via le drag and drop afin que ça soit fluid et ludique.

6- Génération d'application:
En tant que client je souhaite pourvoir générer mes application en appuiyant seulement sur le boutton "Générer" afin que ça soit simple.

7- Gérer un projet de création:
En tant que client je souhaite pouvoir consulter, modifier, suprimer un projet de mon choix dans mon espace de travail sans altérer le fonctionnement des autres projets.

Ordre des priorités (Selon l'apreciation de la Scrum Team):
- Le comportement de l'utilisateur sur Empire App est de priorité superieur.
- Le comportement de l'admin sur Empire App est de priorité inferieur sauf pour les question de sécurité et d'optimisation.

Calcule de l'effort ou charge:
On fixe l'indice de la premiere Velocité à:
1 point d'effort = 1jour/homme.

Evaluation qualitative du risque:

1. En fonction de la gravite (g) ==> selon l'apreciation du developpeur.
  (G) va de 1 à 10 – 1 represente le cas le plus grave.
  (F) represente la frequence par jour, soit dans notre étude, 50 utilisateurs par jour.
  (ND) va de 0 à 10 ou 0 represente le cas 100% détéctable.
2. Frequences ou occurences (f) ==> nbr de fois utiliser dans l'appli.
3. La non detectabilité (nd) ==> a quel point la non detectabilité de la fonction.
IPR (Indice de priorité du risque) = g*f*nd

Backlog Produit:

Story	Priorité	Effort ou charge	Risque
En tant que client je souhaite pouvoir m'inscrire via le formulaire d'inscription afin de m'authentifier sur mon espace de travail.	1	4 points (4jours/homme)	G: 1 / f: 50/jour / nd: 4 / IRP: 200
En Tant qu'administrateur je souhaite pouvoir valider une inscription via un mail de confirmation afin de sécuriser l'accés pour le client.	1	3 points (3jours/homme)	G: 2 / f: 50/jour / nd: 4 / IRP: 400
En tant que client je souhaite pouvoir m'authentifier avec mon login et mot de passe afin de me connecter sur l'application.	1	3 points / (3 jours/homme)	G: 1 / f: 500/jours / nd: 7 / IRP: 3500
En tant qu'administrateur je souhaite pouvoir m'identifier comme admin de EmpirApp afin d'en tenir de la gesion.	2	2 points / (2 jours/homme)	G: 3 / f: 5 / nd: 0 / IRP: 0
En tant que client je veux pouvoir supprimer mon compte sur EmpirApp en appuiyant sur "supprimer" afin de garantir la confidentialité de mes informations personnelles.	2	1 point / (1 jour/homme)	G: 4 / f: 20/jour / nd: 3 / IRP: 240
En tant qu'administrateur je souhaite pouvoir supprimer n'importe quel compte sans que les autre utilisateur soient impactés afin de purger la base et sécurisé les espaces de travail.	3	1 point / (1 jour/homme)	G: 3 / f: 50/jour / nd: 0 / IRP: 0
En tant qu'administratur je souhaite pouvoir consulter et modifier des comptes client afin de garantir la sécurité de l'application.	2	4 points / (4jours/homme)	G: 2 / f: 5/jour / nd: 0 / IRP: 0
En tant que client je souhaite pouvoir creer des applications sur mon espace personnelle via le drag and drop afin que ça soit fluid et ludique.	1	15 points / (15jours/homme)	G: 8 / f: 2000 / nd: 7 / IRP: 112000
En tant que client je souhaite pourvoir générer mes application en appuiyant seulement sur le boutton "Générer" afin que ça soit simple.	1	10 points / (10jours/homme)	G: 8 / f: 250/jour / nd: 5 / IRP: 10000
En tant que client je souhaite pouvoir consulter, modifier, suprimer un projet de mon choix dans mon espace de travail sans altérer le fonctionnement des autres projets.	2	4 points / (4jours/homme)	G: 4 / f: 50/jour / nd: 3 / IRP: 600